PaperPilot

项目中期报告

面向课题攻关的可解释智能文献工作流系统

项目成员：曹越、陈昊泽

代码仓库：https://github.com/Dyotropic/PaperPilot

一、项目概况与中期结论

PaperPilot 是一款面向学生及科研初学者的桌面端智能文献综合管理系统，核心定位不是单一的文献搜索器或 PDF 阅读器，而是将“课题理解—关键词形成—多源检索—相关性排序—文献入库—全文阅读—AI 精读—对话分析—成果导出”串联为可解释、可管理、可持续扩展的一体化科研工作流。

截至本报告形成时，项目已完成两个主要开发阶段。Phase 1 建立了智能检索和筛选闭环；Phase 2 在此基础上补齐文献库、PDF 全文链路、AI 精读、StudyCopilot 对话助手、对话持久化与导出能力。系统已从早期功能原型发展为具备完整主流程的桌面应用。下一阶段工作的重心应从“继续堆叠功能”转向“先治理架构与质量基础，再分批扩展数据源、多模型、推送、知识图谱、写作及协作能力”。

| 阶段 | 状态 | 核心成果 | 中期评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：智能检索与筛选 | 已完成 | 关键词提取与翻译、arXiv/OpenAlex 双源检索、三级级联召回、Cross-Encoder 精排、三层关键词权重、检索交互界面 | 形成从课题输入到候选论文排序的闭环 |
| Phase 2：AI 阅读与知识管理 | 已完成 | AI 精读与评分、StudyCopilot、文献库 CRUD、PDF 下载/导入/阅读、回收站、BibTeX/CSV、对话持久化 | 形成从检索到阅读、分析、归档和复用的主流程 |
| Phase 3：能力扩展与协作 | 规划中 | 多模型、Semantic Scholar/Zotero、智能推送、知识图谱、AI 写作、本地多用户与局域网共享 | 方案较完整，但尚未进入当前主分支实现 |

二、项目背景与建设目标

2.1 项目背景

学生在进入一个新的科研课题时，往往同时面临三类困难：一是不了解领域术语，难以构造有效检索式；二是面对大量论文难以快速判断相关性和阅读优先级；三是检索、阅读、笔记、对话与文献管理分散在多个工具中，导致信息重复搬运和知识碎片化。PaperPilot 以真实科研学习场景为出发点，试图降低从“知道课题”到“建立可复用文献知识库”的门槛。

2.2 总体目标

构建一站式科研文献工作流，将课题分析、检索、筛选、阅读、分析、管理与导出整合到单一桌面应用。

利用大语言模型和本地语义模型降低关键词构造、论文筛选与全文阅读成本。

建立可解释的排序机制，通过 Cross-Encoder 相关性、关键词权重和 AI 多维评分呈现判断依据。

以课题为核心组织文献、阅读状态、精读笔记和对话历史，使成果能够长期积累。

构建开放可扩展的模型与数据底座，支持 DeepSeek、OpenAI、Claude、GLM、Ollama 等多模型及用户自定义 API Key，并在 arXiv、OpenAlex 基础上扩展 Semantic Scholar、Zotero、CrossRef 等文献来源。

形成面向科研全过程的主动服务能力，通过定时检索、相关性阈值筛选和桌面、邮件或微信通知，实现高价值新文献的持续智能推送。

建设可视化知识图谱与 AI 辅助写作能力，呈现论文引用关系、关键词共现和研究演进脉络，并支持综述草稿、大纲、段落扩写、规范引文及 Word 导出。

面向课题组和师生协作场景，逐步实现本地多用户、阅读进度汇总、共享文献库与局域网协作，推动系统由个人文献工具发展为团队科研知识平台。

2.3 目标用户与应用场景

| 目标用户 | 典型需求 | PaperPilot 对应能力 |
| --- | --- | --- |
| 本科生与研究生 | 课程论文、毕业设计、开题调研 | 从课题描述生成关键词，快速建立初始文献集并完成精读 |
| 科研新手 | 进入陌生领域，不清楚经典方向和技术术语 | 多源召回、语义精排、AI 结构化解释与对话追问 |
| 课题组成员 | 持续跟踪主题、共享阅读进展 | 当前支持课题化管理；Phase 3 规划推送与协作 |
| 需要整理综述的用户 | 对多篇文献进行比较、归纳和引用导出 | 对比分析、AI 精读、BibTeX/CSV；Phase 3 规划写作助手 |

三、系统方案与技术架构

3.1 总体工作流

系统以课题为主线。用户输入课题名称和描述后，系统通过 DeepSeek 或本地算法提取关键词，将中文术语翻译为英文，再从 arXiv 与 OpenAlex 并行检索。候选论文经过标题去重、API 粗分、Cross-Encoder 语义精排和关键词加权后展示；用户可进一步调用 AI 多维评分，将论文保存至课题文献库，并通过自动下载、本地导入或网页全文获取进入阅读与精读环节。AI 结果、阅读状态、PDF 文件和对话历史均可持久化保存。

3.2 分层架构

| 层次 | 主要模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面与交互层 | app.py（Flet） | 三页导航、检索与文献列表、设置、StudyCopilot、批量操作及状态反馈 |
| 检索与排序层 | keywords.py、core_extractor.py、mt_translator.py、fetcher.py、indexer.py | 关键词形成、术语翻译、多源检索、去重、Cross-Encoder 精排与分数融合 |
| AI 服务层 | ai_service.py、conversation.py | 全文精读、论文评分、问答、流式对话、引用检测、对话持久化与压缩 |
| 文献管理层 | library.py、models.py、repo_manager.py、export.py | SQLite 数据管理、课题/论文 CRUD、PDF 仓库、回收站、BibTeX/CSV 导出 |
| 全文处理层 | downloader.py、local_import.py、pdf_viewer.py | PDF/HTML 获取、缓存、文本提取、本地导入、PDF.js 阅读器 |
| 配置与基础设施 | config.py、config.example.yaml | API Key、数据源、检索参数与界面主题的加载和持久化 |

3.3 当前技术栈

项目采用 Python 3.10—3.12，桌面界面使用 Flet，数据层使用 SQLite 与 SQLAlchemy ORM；检索源为 arXiv 和 OpenAlex；语义排序使用 sentence-transformers Cross-Encoder（mxbai-rerank-base-v2）；关键词回退采用 jieba、KeyBERT；AI 能力当前绑定 DeepSeek API；PDF 处理使用 PyMuPDF、pywebview 与 PDF.js，并辅以本地文件仓库和缓存机制。整体方案本地化程度较高，适合竞赛展示和个人科研工具原型，但第三方模型、网络数据源和 Windows WebView2 仍是主要外部依赖。

四、团队组织与人员分工

项目由两名成员协作推进，采用“界面交互与算法/数据分工起步、第二阶段按功能域交叉协作”的模式。双方共同约定数据库模型，并通过分支与 PR 协调接口变化。

4.1 Phase 1 分工

| 成员 | 主要职责 | 代表性成果 |
| --- | --- | --- |
| 曹越（成员 A） | UI 与交互设计 | Flet 桌面框架、三页导航、结果表格、拖拽关键词分区、主题与夜间模式、论文详情和检索参数控件 |
| 陈昊泽（成员 B） | 数据库与检索算法 | SQLAlchemy 数据模型、arXiv/OpenAlex 抓取、三级级联检索、多主关键词策略、Cross-Encoder 精排、关键词提取与翻译 |

4.2 Phase 2 分工

| 成员 | 主要职责 | 代表性成果 |
| --- | --- | --- |
| 曹越（成员 A） | AI 服务、全文链路与 Agent 体验 | PDF 获取和缓存、AI 精读与评分、StudyCopilot、对话持久化、PDF 导入/阅读器集成、导出及 Agent 操作界面 |
| 陈昊泽（成员 B） | 文献库与管理界面 | 课题/论文 CRUD、阅读状态、回收站、文献页列表与分页、筛选排序、多选批量操作、对比分析入口和设置页 |

4.3 协作机制

数据库模型 models.py 作为双方共同接口契约，字段变化需先沟通并通过 PR 合并。

计划采用 main（稳定版）、develop（集成分支）、feature/*（功能分支）的协作策略。

Phase 3 继续按“后端公共接口先行、UI 后接入”推进，并对稳定接口、配置和数据库变更实施强制 Review。

需要注意的是，当前本地仓库实际检出的主分支为 main，远端可见分支与规划文档中的完整分支策略并不完全一致。后续应统一仓库协作流程，避免规范停留在文档层面。

五、现阶段已完成工作

5.1 Phase 1：智能检索与筛选闭环

关键词提取：使用 DeepSeek 提取 1—3 个核心词和 5—8 个辅助词；API 不可用时回退至 jieba TF-IDF / KeyBERT。

中英文术语翻译：对中文技术词进行批量翻译，并过滤仍含中文的失败结果，减少无效英文检索。

双源检索：支持 arXiv 与 OpenAlex，并采用多主关键词独立检索、三级级联降级和标题相似度去重。

语义精排：集成本地 Cross-Encoder，将课题描述与标题/摘要进行相关性重排；模型加载或推理失败时可回退至 API 分数。

可解释加权：主、副、普通关键词采用分层权重，与语义得分融合，支持查看论文类型、年份、引用和来源等信息。

检索交互：实现关键词拖拽分区、结果排序、多选、保存文献、AI 精排及主题设置。

5.2 Phase 2：AI 阅读、文献管理与知识沉淀

AI 精读：按文本长度采用直接注入、滑动窗口和分块合成三种策略，输出核心贡献、方法、证据、亮点、局限和三维评分。

AI 精排：按相关性、方法、创新和时效四个维度形成 0—100 分及 S/A/B/C/D 档位；支持拆批、截断 JSON 恢复和无摘要降权。

StudyCopilot：支持课题上下文、Markdown 渲染、论文引用检测、流式对话和有限的 Agent 操作确认执行。

对话持久化：按课题保存 conversation.json，长对话超过约 80K token 时压缩旧消息并在后续对话中注入摘要。

文献库：实现课题与论文 CRUD、未读/略读/精读状态、用户笔记字段、论文评分持久化、分页筛选和批量操作。

PDF 全文链路：支持本地 PDF、课题仓库、缓存、出版商直链和 HTML 正文降级；缓存具备容量控制。

PDF 导入与阅读：PyMuPDF 提取标题、作者、摘要和年份，处理乱码标题；使用 pywebview + PDF.js 独立窗口阅读。

归档与导出：课题 PDF 目录、跨课题复用、回收站及 7 天清理机制；支持 BibTeX 和 CSV 导出。

5.3 关键工程问题的解决

| 问题 | 处理措施 | 成效 |
| --- | --- | --- |
| Cross-Encoder 长序列导致内存暴涨 | 限制最大长度为 512，并设置模型加载和预测超时 | 显著降低内存峰值，失败可回退 |
| arXiv 长时间无响应与线程访问 UI | 网络调用置于后台线程并增加超时；主线程预取控件值 | 降低界面卡死概率 |
| 多关键词 AND 导致召回骤降 | 恢复多主关键词独立级联检索 | 兼顾召回率与相关性 |
| 大批量 AI 评分结果不完整 | 按批处理，提高输出上限并恢复截断 JSON | 增强批量评分鲁棒性 |
| PDF 获取来源复杂 | 建立本地—缓存—自动下载—HTML—摘要的降级链路 | 提高全文可获得性 |

六、开发进度评估

6.1 完成度判断

若以当前三阶段路线图为范围，项目已完成基础检索、AI 阅读与文献管理两大阶段，核心用户主流程已经贯通；Phase 3 的五大方向尚未进入当前主分支实现。因此，中期状态可表述为“核心产品原型已完成，扩展能力与工程化阶段待启动”。不宜简单用功能数量计算整体百分比，因为 Phase 3 中知识图谱和协作模式的系统复杂度明显高于单个 Phase 1 功能。

| 能力域 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 课题分析与关键词 | 可用 | AI 提取、翻译、手动增删与拖拽分层已接入 UI |
| 文献检索与精排 | 可用 | arXiv/OpenAlex、去重、CE 与 AI 排序已实现 |
| 文献库与阅读状态 | 可用 | 课题/论文管理、筛选、分页、状态和批量操作已实现 |
| 全文获取与 PDF 阅读 | 基本可用 | 多级获取链路和 PDF.js 已实现，但受付费墙、网络和 WebView2 环境影响 |
| AI 精读与 StudyCopilot | 可用但依赖单一 API | 核心能力完成，配置仍主要绑定 DeepSeek |
| 导出与归档 | 可用 | BibTeX/CSV、PDF 仓库、缓存与回收站已实现 |
| Phase 3 扩展能力 | 未实现 | 当前代码未发现多模型、Semantic Scholar/Zotero、推送、图谱、写作和协作模块 |

6.2 当前成果的项目价值

当前版本最重要的阶段性成果是完成了跨模块主流程：用户不再需要在多个应用之间手工复制课题、关键词、论文信息和阅读笔记。系统能够将检索结果保存为课题化文献库，并进一步进入全文阅读、AI 精读、对话分析和引用导出。这使 PaperPilot 已具备作为课程设计、创新竞赛原型和个人科研工具进行演示与试用的基础。

七、现存问题与原因分析

7.1 架构与可维护性

最突出的问题是 app.py 已达到约 4,619 行，页面构建、状态管理、后台任务、对话 Agent 和业务调用集中在同一文件。继续增加知识图谱、写作和设置页面将显著增加冲突与回归风险。Phase 3 方案提出先按页面拆分 app.py，此项应作为启动门槛而非可选优化。

界面层与业务流程耦合较高，部分回调和全局状态难以独立测试。

数据源尚未形成统一抽象，新增 Semantic Scholar、Zotero 和 CrossRef 时容易复制现有逻辑。

AI 调用集中于 DeepSeek 风格接口，多模型接入需要先统一请求、响应、错误和流式语义。

7.2 测试与质量保障

当前仓库中存在若干本地测试脚本，但主分支未跟踪测试文件；当前虚拟环境也未安装 pytest。核心文件能够通过 Python 语法编译检查，只能说明不存在明显语法错误，不能替代单元测试、集成测试和真实 UI 验证。项目对网络、模型、PDF 和窗口环境依赖较多，缺乏自动化回归会放大双人并行开发的风险。

应优先覆盖配置读取、文献去重、数据库 CRUD、分数融合、AI JSON 解析、对话压缩和导出。

外部 API 测试应使用 mock，真实网络仅用于手动验收，避免不稳定和泄露 Key。

UI 新功能需在 Windows 环境走通完整流程，尤其是文件选择、WebView2、后台线程和弹窗层级。

7.3 配置、依赖与文档一致性

requirements.txt 使用较宽的最低版本约束，缺少完整锁定；文档提及的 curl_cffi 为可选依赖但未写入 requirements。

README 的部分参数描述与 config.example.yaml 不完全一致，例如默认数据源开关和检索字段命名，应以当前代码统一。

Phase 3 文档写有 Flet 0.85，但 requirements 仅要求 flet>=0.22.0，版本口径和兼容范围需要澄清。

Phase 3 规划使用 openai、anthropic、apscheduler、plyer、python-docx 等依赖，但当前 requirements 中尚未加入，这符合“尚未实现”的现状。

7.4 功能与运行风险

| 风险 | 当前表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 单一 LLM 依赖 | 关键词、评分、精读和对话主要依赖 DeepSeek | 优先建设统一 LLMClient，并增加连通性测试和安全存储 |
| 学术数据源稳定性 | 仅 arXiv/OpenAlex，网络波动或限流会影响结果 | 统一数据源接口、缓存、超时和分源降级 |
| PDF 可得性 | 出版商付费墙、反爬和机构权限导致自动下载不稳定 | 明确合法访问边界，保留手动导入与元数据降级 |
| 本地资源占用 | Cross-Encoder、PyTorch 与 PDF 窗口占用较高 | 按需加载、任务后释放、提供轻量排序选项 |
| 数据库演进 | 当前为 create_all + 手写迁移逻辑，Phase 3 将新增字段和表 | 引入可追踪迁移脚本，迁移前备份并做升级测试 |
| 协作安全 | 局域网共享将新增鉴权和并发问题 | Phase 3 仅做只读共享，Token 鉴权、WAL 和冲突策略前置 |

八、后续规划

8.1 Phase 3 启动前工程治理

拆分 app.py：入口和全局状态保留在主文件，检索、文献库、设置等页面迁移至 pages/，将单文件控制在可维护范围。

建立自动化测试基线：把测试纳入版本控制，安装 pytest，补齐数据库、配置、AI 解析和检索管道的关键回归用例。

冻结公共接口：明确 library.py、ai_service.py、models.py 和 config.py 的稳定签名及变更流程。

统一文档与依赖：修正仓库地址、版本号和默认配置；审查并锁定运行依赖。

准备数据库迁移：为 Phase 3 新字段和 PushRecord 表设计可回滚的迁移脚本。

8.2 Phase 3a：底座与数据能力（第 1—2 周）

| 方向 | 主要内容 | 建议分工 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多模型与自定义 Key | 统一 LLMClient，支持 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、Claude 和 Ollama；设置页切换与连通性测试 | 后端：陈昊泽；UI：曹越（可协商） | 不同 Provider 请求适配、错误提示、Key 不进入日志 |
| Semantic Scholar | 检索与引用数据接入、缓存、限流和退避 | 后端主责 + UI 数据源开关 | 与现有论文字段统一、单源失败不影响其他源 |
| Zotero 导入 | 只读解析本地 Zotero SQLite，导入元数据和附件路径 | 后端主责 + UI 导入入口 | 不锁定 Zotero 数据库、版本兼容、逐条容错 |
| 智能推送 | 定时检索、分数阈值、去重记录、桌面通知，邮件/微信作为可选 | 后端服务 + 设置页协作 | 默认零配置桌面通知、重复推送防护、后台任务不阻塞 UI |

8.3 Phase 3b：亮点功能与集成验收（第 3—4 周）

| 方向 | 主要内容 | 实施原则 |
| --- | --- | --- |
| 知识图谱 | 引用关系、关键词共现、时间线、节点交互 | 先以 50 个核心节点验证 pywebview + Vis.js 原型，再决定增量加载和渲染方案 |
| AI 辅助写作 | 综述草稿、大纲、段落扩写、引文插入、Markdown/Word 导出 | 复用 LLMClient；生成内容必须保留引用来源并允许人工编辑 |
| 本地多用户 | 用户切换、配置与文献库隔离、阅读进度汇总 | 优先实现数据隔离和身份切换，暂不追求云同步 |
| 局域网共享 | 轻量 HTTP 服务与只读共享 | 限制在局域网、Token 鉴权、默认只读；双向实时协同留至 Phase 4 |

8.4 四周开发里程碑

| 里程碑 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周：底座重构与多模型 | 第 1 周 | 拆分关键页面；完成 LLMClient、多模型设置、自定义 API Key 与连通性测试；回归验证 Phase 1/2 主流程 |
| 第 2 周：数据源与推送闭环 | 第 2 周 | 接入 Semantic Scholar 和 Zotero 只读导入；完成桌面推送、周期/阈值配置和防重复记录 |
| 第 3 周：图谱与写作 MVP | 第 3 周 | 完成知识图谱核心视图，以及综述/大纲生成、编辑与导出的 AI 辅助写作 MVP |
| 第 4 周：本地协作与总体验收 | 第 4 周 | 完成本地多用户与数据隔离；集中修复缺陷、补齐测试和文档，形成最终演示版本 |

九、项目管理与验收建议

9.1 开发管理

每个功能以小 PR 交付，优先合并公共接口和数据结构，再接入页面，避免双方在 app.py 大范围冲突。

models.py、config.py 和稳定接口变更必须由另一名成员 Review；数据库变更必须附迁移与回滚说明。

每周形成一次“已完成—风险—下周计划”记录，并用可运行演示代替只看代码行数的进度汇报。

新功能同时更新用户手册、配置模板和依赖文件，避免文档与代码继续分离。

9.2 质量验收

| 验收类别 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 功能 | 主流程在 Windows 10/11 可运行；正常输入、空结果、网络失败和取消操作均有明确反馈 |
| 测试 | 新增公共函数具备单元测试；Provider 与数据源具备 mock 集成测试；核心检索与 AI 服务执行回归测试 |
| 性能 | 网络和模型任务不阻塞 UI；知识图谱 50 节点流畅；大批量任务有上限和进度提示 |
| 安全 | API Key 不写日志、不提交仓库；局域网共享需 Token；不绕过出版商访问控制 |
| 数据 | 升级前自动/明确备份；迁移后存量课题、论文、PDF 路径和对话历史可用 |
| 文档 | README、用户手册、配置示例、安装依赖和仓库地址与发布版本一致 |

十、中期总结

PaperPilot 已完成从智能检索到 AI 阅读与文献管理的核心产品闭环，项目目标清晰、用户场景真实，现阶段成果已具有较强的演示完整性和继续迭代价值。尤其是双源检索、Cross-Encoder 可解释排序、RLM 分层精读、课题化文献库、PDF 全文链路和 StudyCopilot 的组合，使系统区别于单一搜索、阅读或聊天工具。

与此同时，项目已进入从功能原型向可维护系统过渡的关键节点。当前最重要的不是立即同时推进 Phase 3 的全部五个方向，而是先解决 app.py 过度集中、测试基线不足、依赖与文档不一致、单一 LLM 绑定和数据库迁移机制薄弱等问题。在完成工程治理后，应按 Phase 3a、Phase 3b 分批推进：先建设多模型底座、扩展数据源和推送闭环，再开展知识图谱、AI 写作和协作模式。这样可以在两人团队的资源约束下，保持现有功能稳定，并逐步形成更完整、更可靠的文献综合管理平台。